Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Старомышастовского сельского 
                                                                                             поселения Динского района 
                                                                                       от 25 сентября 2026 года № 376
      

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 
[bookmark: _Hlk241155240]МУП «Родное подворье» на территории Старомышастовского сельского поселения Динского района в сфере водоснабжения 
на период 2027-2029 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП «Родное подворье» (далее по тексту инвестиционная программа) по развитию в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Динского сельского поселения Динского района являются:
1) Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2) Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Динского сельского поселение;
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы 

1.1. Цели:
1.1.1. Обеспечение перспективных абонентов на территории Старомышастовского сельского поселения централизованной системой водоснабжения.
1.2.  Задачи:
1.2.1. Анализ существующего состояния систем водоснабжения МУП «Родное подворье», выявление и обоснование необходимости реализации мероприятий, включаемых в состав инвестиционной программы.
1.2.2. Строительство новых объектов водоснабжения.
1.2.3. Обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до потребителя.
1.2.4. Обоснование финансовых потребностей, плана реализации и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.
1.2.5. Обоснование тарифов на водоснабжение и водоотведение. 
1.3. Ожидаемые результаты
1.3.1. Уменьшение уровня износа объектов основных средств.
1.3.2. Обеспечение доступности услуг водоснабжения абонентам при реализации инвестиционной программы.
1.3.3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, модернизации инженерных систем водоснабжения.
1.3.4. Повышение надежности в работе систем водоснабжения существующих потребителей.
1.3.5. Обновление сетей холодного водоснабжения.
2.Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.
	№ п/п
	Год подключения
	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии))
	Вид подключаемой услуги, подключаемая нагрузка
	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя ХВС/ВО
	Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам, ХВС/ВО

	
	
	
	ХВС, м3/сут
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	2
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 3
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	3
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 4
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	4
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 5
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	5
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 6
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	6
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 7 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	7
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 8
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	8
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 8/1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	9
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 9
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	10
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 10
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	11
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 11
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	12
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 11/1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	13
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 12
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	14
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 13
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	15
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 14
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	16
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 15
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	17
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 15/1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	18
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 16
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	19
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 17
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	20
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 18
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	21
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 19
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	22
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 20
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	23
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 21
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	24
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 22
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	25
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	26
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	27
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	28
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	29
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	30
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	31
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	32
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	33
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	34
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	35
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	36
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	По улице, напротив объекта подключения

	37
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, №2-А
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	38
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 2-А/1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	39
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 2-А/2 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	40
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 2-Б
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	41
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 4 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	42
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 6 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	43
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 8 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	44
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 10 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	45
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 12 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	46
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 14 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	47
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 16
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	48
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 18 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	49
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 20 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	50
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 22 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	51
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 24 
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	52
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	53
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	54
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	55
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	56
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	57
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	58
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	59
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	60
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	61
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	62
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	63
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	64
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	65
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	66
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	67
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	68
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	69
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	70
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	71
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	По улице, напротив объекта подключения

	72
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	73
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №2
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	74
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, № 3
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	75
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №4
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	76
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, № 5
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	77
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №6
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	78
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №7
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	79
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №8
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	80
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №9
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	81
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №10
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	82
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко,№10/1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	83
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №11
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	84
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №12
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	85
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №13
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	86
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, № 14
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	87
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №15
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	88
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №16
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	89
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №17
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	90
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	91
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	92
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	93
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	94
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	95
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	96
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	97
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	98
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	99
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	100
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	101
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	102
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	103
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	104
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	105
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	106
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	107
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	108
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 2
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	109
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 3
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	110
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 4
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	111
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 5
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	112
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 6
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	113
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 7
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	114
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 8
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	115
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 9
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	116
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 10
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	117
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 11
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	118
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 12
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	119
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 13
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	120
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 14
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	121
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 15
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	122
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 15/1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	123
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 16
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	124
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	125
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	126
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	127
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	128
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	129
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	130
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	131
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	132
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	133
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	134
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	135
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	136
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	137
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	138
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	139
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	140
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	141
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	По улице, напротив объекта подключения

	142
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8 Б
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	143
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8/5
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	144
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8/4
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	145
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8/3
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	146
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8/2
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	147
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	148
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	149
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	150
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	151
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	152
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	153
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	154
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	155
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	156
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	157
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	158
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	159
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	160
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	161
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	162
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	163
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	164
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	165
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	166
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	167
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	168
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	169
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	170
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	171
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	172
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	173
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	174
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	175
	2027
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	По улице, напротив объекта подключения

	Всего 2027 год
	89,25
	 
	 

	1
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 1 
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	2
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 1/1
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	3
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская , № 2
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	4
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская , № 3
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	5
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 4
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	6
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 5
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	7
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 6
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	8
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 6/1
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	9
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 7
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	10
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 8 
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	11
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 9 
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	12
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 10 
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	13
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 11 
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	14
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 12
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	15
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 13 
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	16
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 14 
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	17
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 15
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	18
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 15/1
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	19
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 16 
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	20
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	21
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	22
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	23
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	24
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	25
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	26
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	27
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	28
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	29
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	30
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	31
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	32
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	33
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	34
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	35
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	36
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	По улице, напротив объекта подключения

	37
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	38
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	39
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	40
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	41
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	42
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	43
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	44
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	45
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	46
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	47
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	48
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	49
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	50
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	51
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	52
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	53
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	54
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	55
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	56
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	57
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	58
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	59
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	60
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	61
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	62
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	63
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	64
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	65
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	66
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	67
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	68
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	69
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	70
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	71
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	По улице, напротив объекта подключения

	72
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	73
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 2
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	74
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 3
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	75
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 4
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	76
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 5
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	77
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 6
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	78
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 7
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	79
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 8
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	80
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 9
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	81
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 10
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	82
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 11
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	83
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 12
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	84
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 13
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	85
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 14
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	86
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 15
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	87
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 16
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	88
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 17
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	89
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 18
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	90
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 19
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	91
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 20
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	92
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 21
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	93
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 22
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	94
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 23
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	95
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 24
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	96
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 25
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	97
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 26
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	98
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 27
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	99
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 28
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	100
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 29
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	101
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 30
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	102
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 31
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	103
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 32
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	104
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 33
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	105
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 34
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	106
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 35
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	107
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 36
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	По улице, напротив объекта подключения

	108
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 1
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	109
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 2
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	110
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 3
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	111
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 4
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	112
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 5
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	113
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 6
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	114
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 7
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	115
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 8
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	116
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 9
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	117
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 10
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	118
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 11
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	119
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 12
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	120
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 13
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	121
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 14
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	122
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 15
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	123
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 16
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	124
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 17
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	125
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 18
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	126
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 19
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	127
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 20
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	128
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 21
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	129
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 22
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	130
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 23
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	131
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 24
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	132
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 25
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	133
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 26
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	134
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 27
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	135
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 28
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	136
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	137
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	138
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	139
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	140
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	141
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	142
	2028
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская
	0,51
	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	По улице, напротив объекта подключения

	Всего 2028 год
	72,42
	 
	 

	1
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	2
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 2
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	3
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 3
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	4
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 4
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	5
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 5
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	6
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 6
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	7
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 7
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	8
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 8
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	9
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 9
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	10
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 10
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	11
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 11
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	12
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 12
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	13
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 13
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	14
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 14
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	15
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 15
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	16
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 16
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	17
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 17
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	18
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 18
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	19
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 19
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	20
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 20
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	21
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 21
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	22
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 22
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	23
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 23
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	24
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 24
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	25
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 25
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	26
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 26
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	27
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 27
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	28
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 28
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	29
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 29
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	30
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 30
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	31
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 31
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	32
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 32
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	33
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 33
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	34
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 34
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	35
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 35
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	36
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 36
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	По улице, напротив объекта подключения

	37
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	38
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 3
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	39
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 5
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	40
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 7
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	41
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 9
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	42
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 11
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	43
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 13
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	44
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 15
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	45
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 17
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	46
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 19
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	47
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 21
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	48
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 23
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	49
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 25
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	50
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 27
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	51
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 29
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	52
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 31
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	53
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 33
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	54
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 35
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	55
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	56
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	57
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	58
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	59
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	60
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	61
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	62
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	63
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	64
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	65
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	66
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	67
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	68
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	69
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	70
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	71
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	По улице, напротив объекта подключения

	72
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 1-А
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	73
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 1-Б
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	74
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 1-В
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	75
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 3
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	76
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 7
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	77
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 15
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	78
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 17
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	79
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 19
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	80
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 21
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	81
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 23
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	82
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 23/1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	83
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 23/2
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	84
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 25
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	85
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 25-А
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	86
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 27
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	87
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 29
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	88
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 29/1
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	89
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 33
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	90
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 35
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	91
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 39
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	92
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 45
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	93
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 47
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	94
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 53
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	95
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 57
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	96
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	97
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	98
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	99
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	100
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	101
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	102
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	103
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	104
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	105
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	106
	2029
	частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная
	0,51
	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	По улице, напротив объекта подключения

	Всего 2029 год
	54,06
	 
	 

	Всего до 250 м3/сут
	215,73
	 
	 



3.Перечень мероприятий в сфере водоснабжения.
	[bookmark: RANGE!B2][bookmark: _Hlk178323991]Наименование мероприятия
	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия
	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия
	Год реализации

	Перечень мероприятий по строительству, модернизации, техническому перевооружению и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (в целях подключения объектов капитального строительства абонентов)

	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	308 м,
63 мм,
полиэтилен
	2027

	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	525 м,
63 мм,
полиэтилен
	2027

	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	360 м,
63 мм,
полиэтилен
	2027

	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	260 м,
63 мм,
полиэтилен
	2027

	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	205 м,
63 мм,
полиэтилен
	2027

	Строительство  водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	360 м,
63 мм,
полиэтилен
	2028

	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская 
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	400 м,
63 мм,
полиэтилен
	2028

	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная 
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	426 м,
63 мм,
полиэтилен
	2028

	Строительство  водопроводной сети  по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	295 м,
63 мм,
полиэтилен
	2028

	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	432 м,
63 мм,
полиэтилен
	2029

	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	413 м,
63 мм,
полиэтилен
	2029

	Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная
	Протяженность,
диаметр,
материал
	м,
мм
	-
	580 м,
63 мм,
полиэтилен
	2029

	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	Не планируются

	[bookmark: RANGE!B18]Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	Не планируются

	Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения

	Не планируются

	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

	Не планируются

	Создание и (или) модернизация, приобретение автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды, систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, информационных систем расчетов с потребителями, основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин

	Не планируются

	Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	Не планируются

	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	Не планируются

	Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды

	Не планируются




[bookmark: _Hlk178326366]4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.
	N
	Наименование показателя
	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения по годам

	
	
	Плановое значение

	
	
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0
	0
	0

	2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0
	0
	0

	3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (единица, км)
	0
	0
	0

	4.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт · ч, м3)*
	0,5329
	0,5329
	0,5329

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт · ч, м3)*
	
	
	

	6.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	24,26
	24,26
	24,26

	*учитывается показатель, рассчитанный исходя из всего объема электроэнергии предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча/подготовка, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии




Исполняющий обязанности 
главы Старомышастовского
сельского поселения                                                                                   Е.И. Копий
