                 [image: ]АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 года			                    			                                № 70
станица Старомышастовская

[bookmark: _Hlk508961638][bookmark: _Hlk508962104]О внесении изменений в постановление администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 16.07.2019 года №111 «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории Старомышастовского сельского поселения на 2020-2024 годы» (в редакции от 01.04.2020 г. №66)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление правительства Российской Федерации от  30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15                 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 59 Устава Старомышастовского сельского поселения                      
 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района  от 16.07.2019 года №111 «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование комфорной городской среды на территории Старомышастовского сельского поселения на 2020-2024 годы»
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
3. Общему отделу администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района (Ворошок) разместить настоящее постановление на официальном сайте Старомышастовского сельского поселения http://staromyshastovskaja.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Старомышастовского
2

сельского поселения                                                                                     С.Н. Долженко
Лист согласования

проекта постановления администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от _______________ №______

О внесении изменений в постановление администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 16.07.2019 года №111 «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории Старомышастовского сельского поселения на 2020-2024 годы» (в редакции от 01.04.2020 г. №66)


Проект подготовлен и внесен:
Специалист отдела ЖКХ и ТЭК
администрации Старомышастовского
сельского поселения                                                                           Ю.С. Бугаева
«____» _____________2020 г.


Согласовано:
Главный специалист финансового 
отдела администрации 
Старомышастовского 
сельского поселения                                                                          О.А. Съедина
«____» _____________2020 г.

Начальник общего
отдела администрации 
Старомышастовского 
сельского поселения                                                                    А.А. Велигоцкая
«____» _____________2020 г. 













                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Старомышастовского сельского
поселения Динского района
от _____________ № _______                                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ на 2020-2024 годы»


Паспорт
муниципальной программы Старомышастовского сельского поселения
«Формирование комфортной городской среды на 2020-2024 годы»

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Старомышастовского сельского поселения

	Основание для разработки муниципальной программы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710                 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
[bookmark: _Hlk497150080]Постановление главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование Современной городской среды».

	Участники Программы 
	Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района 

	Разработчик, координатор программы
	Отдел ЖКХ и ТЭК администрации Старомышастовского сельского поселения

	Цели Программы 
	- повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Старомышастовского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Старомышастовского сельское поселение;
-  реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Старомышастовское сельское поселение.


	Задачи Программы 
	- Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Старомышастовского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Старомышастовского сельского поселения в частности:
- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Старомышастовское сельское поселение;
- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Старомышастовское сельское поселение;


	Целевые индикаторы и показатели Программы 
	- Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и протяженности проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве
- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
- доля благоустроенных индивидуальных жилых домов к общему количеству индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве
- доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к общему количеству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве


	Срок реализации Программы 
	2020-2024 год

	Объемы бюджетных ассигнований Программы 
	Общий объем финансового обеспечения Программы составляет :
за счет средств федерального бюджета:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
2020 год – 450,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0  тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Старомышастовское сельское поселение за счет: 
- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;
-  приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров 
в нормативное состояние;
-  обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Старомышастовское сельское поселение.

	Контроль за выполнением программы
	администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района




Раздел I
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Российской Федерации с 2017 года реализуется приоритетный проект «Формирование современной городской среды», основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.
На территории Старомышастовское сельского поселения Динского района                     (далее  – сельское поселение) благоустройство территорий осуществляется за счёт  средств местного бюджета, что часто недостаточно для создания Современной городской среды.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения являются:
недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;
недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях;
недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;
недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;
изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;
недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;
требуется проведения большого объема работ по приспособлению территории сельского поселения к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения;
необходимо благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Современная городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
Внедрение единых принципов благоустройства и формирования современной городской среды осуществляется при обязательном условии соблюдения Правил благоустройства территории сельского поселения
В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно: повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Старомышастовского сельского поселения.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, позволит создать современную городскую среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, улучшить условия для массового отдыха жителей Старомышастовского сельского поселения. 
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710                        «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Раздел II

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является проведение работ по благоустройству общественных территорий Старомышастовского сельского поселения Динского района.
Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо решение следующей задачи: организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Старомышастовского сельского поселения Динского района, создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Старомышастовского сельского поселения Динского района.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития сельского поселения.
Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.
Сроки реализации муниципальной программы: 2020 - 2024 годы. 
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.
Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом необходимости решения проблем благоустройства территории сельского поселения.
В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории сельского поселения (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) путем выполнения следующих мероприятий:
благоустройство общественных территорий сельского поселения;
благоустройство дворовых территорий сельского поселения.
 Благоустройство территории сельского поселения направлено на создание благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни, трудовой деятельности и досуга населения, включающее в себя:
1) благоустройство общественных территорий сельского поселения, в том числе:
устройство, реконструкция, ремонт тротуаров (дорожек); 
обеспечение освещения общественных территорий; 
оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
реконструкция танцевальной площадки;
установка скамеек; 
установка урн для мусора; 
озеленение общественных территорий;
иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) систем организации ливневых стоков и полива зелёных насаждений;
2) благоустройство дворовых территорий сельского поселения, предусматривающее:
а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка, замена скамеек, урн для мусора;
б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
устройство, оборудование парковочных мест;
высадка зеленых насаждений в виде деревьев, газонов и многолетних кустарников;
устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;
иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) системы организации ливневых стоков;
3) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Старомышастовского сельского поселения Динского района;
4) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории Старомышастовского сельского поселения Динского района.
Основные мероприятия муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе. Адресный перечень общественных территорий,  подлежащих благоустройству в указанный период приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе. 
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении    № 3 к настоящей муниципальной программе.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведены в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе;
Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития сельского поселения возможно решить исключительно при осуществлении государственной финансовой поддержки.
В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.
Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечит положительную динамику удовлетворенности населения уровнем благоустройства.
Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ.
При выборе формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1% от общей стоимости работ;
При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20% от общей стоимости работ. Трудовое участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не предусмотрено.
Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы) и организовываются в форме субботников.
Дворовая территория включается в муниципальную программу при обязательном согласии собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Форма участия, решения о согласии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома оформляются соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района проводит мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета.
Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве для первоочередного выполнения работ, является инициатива жителей.
Администрация Старомышаствоского сельского поселения Динского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Администрация Старомышаствоского сельского поселения Динского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ осуществляется не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
Необходимо обеспечивать обязательное завершение реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в соответствующем финансовом году.


Раздел IV

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В рамках реализации муниципальной программы Администрация Старомышастовского сельского поселения:
1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования Старомышастовское сельское поселение с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами); 
При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства,  Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.
По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования Старомышастовское сельское поселение по утвержденным в Порядке формам. 
Паспорт благоустройства муниципального образования Старомышастовское сельское поселение подлежит обязательной ежегодной актуализации Администрацией муниципального образования Старомышастовское сельское поселение.
 По результатам инвентаризации формируется адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2020-2024 гг., мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Старомышастовское сельское поселение норм и правил благоустройства.
Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования населения, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах и утверждаются постановлением Администрации муниципального образования Старомышастовское сельское поселение с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год.
В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2020-2024 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.
Реализация мероприятий программы осуществляется на основании плана, утверждаемого ежегодно постановлением Администрации муниципального образование Старомышастовское сельское поселение.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведены в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.
V
ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Субсидии из средств федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
[bookmark: sub_1005]Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды».

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Срок реализации

	1
	Основное мероприятие №1 - Благоустройство общественных территорий

	Федеральный бюджет 
	0,0
	2020

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	

	
	
	Местный бюджет
	450,0
	

	
	
	Всего
	450,0
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	2021

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	

	
	
	Всего
	0,0
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	2022

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	

	
	
	Всего
	0,0
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	2023

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	

	
	
	Всего
	0,0
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	2024

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	

	
	
	Местный бюджет
	450,0
	

	
	
	Всего
	450,0
	



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел VI

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: sub_1011][bookmark: sub_1012]Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно и осуществляется в два этапа.
[bookmark: sub_10121]На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, и включает:
оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку эффективности использования финансовых средств;
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
[bookmark: sub_10122]На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:
                                          
 СРм = Мв / М, где:                                           (1)

СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
[bookmark: sub_1031]2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:
                                              ССуз = Зф / Зп, где:                                       (2)    

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.
3. Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

                                         Эис = СРм / ССуз, где:                                     (3)  

Эис - эффективность использования финансовых средств;
СРм - степень реализации мероприятий (1);
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).
[bookmark: sub_1051]4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.
[bookmark: sub_1052]4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                   (4)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:                              (4-1)

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);
ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).
[bookmark: sub_1053]5. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n, где:                 (5)
СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) ((4), (4-1);
n - количество целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРп/п = СДп/ппз1*k1 + СДп/ппз2*k2 + …+ СДп/ппзn*ki, где:            (5-1)

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;
i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).
[bookmark: sub_1061]6. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

   ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:                                    (6)

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);
СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) ((5) или (5-1));
Эис - эффективность использования финансовых средств (3).
[bookmark: sub_1062]Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.
[bookmark: sub_1071]7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
[bookmark: sub_1072]7.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
  СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                   (7)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:                               (7-1)

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
[bookmark: sub_1073]8. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:              (8)

СРмп - степень реализации муниципальной программы;
СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы ((7), (7-1));
m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
СРмп = СДмппз1*k1 + СДмппз2*k2 + …+ СДмппзm*ki, где:              (8-1)

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;
i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).
[bookmark: sub_1081]9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + … + ЭРп/пj*kj) / j, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп - степень реализации муниципальной программы ((8), (8-1));
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) (6);
k1, k2, …, kj - коэффициенты значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. 
По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм (основных мероприятий).
[bookmark: sub_1082]Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Раздел VII

МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:
Финансовые риски - риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.
Социальные риски - риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.
Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;
включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);
активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов ее реализации;
проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости, корректировки муниципальной программы.

Раздел VIII

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Муниципальная программа реализуется посредством выполнения  основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею. 
[bookmark: sub_1021]Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;
-формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;
-обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы;
[bookmark: sub_1022]-организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;
-разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
-принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
-несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;
-ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;
-готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;
-обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы ежегодно,  до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет главе Красносельского сельского поселения Динского района и в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ до 15 апреля года, следующего за отчетным, формирует финансовый отдел и представляют его в Совет для рассмотрения.
Сводный доклад формируется на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ. 

Глава Старомышастовского 
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сельского поселения                                                                      С. Н. Долженко
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

	№
п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица
измерения
	Статус*
	Значение показателей

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Муниципальная программа Старомышастовского сельского поселения Динского района  «Формирование современной городской среды» 

	
	Цель: Повышение уровня благоустройства Старомышастовского сельского поселения Динского района 

	
	Задача: Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Старомышастовского сельского поселения Динского района; создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Старомышастовского  сельского поселения Динского района

	1.1
	Целевой показатель: доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
	%
	
	100,0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Основные мероприятия: 

	2.1
	Основное мероприятие №1 «Благоустройство общественных территорий»

	
	Цель: проведение работ по благоустройству общественных территорий Старомышастовского сельского поселения Динского района

	
	Задача: организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Старомышастовского сельского поселения Динского района; создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Старомышастовского сельского поселения Динского района

	2.1.1
	Целевой показатель: доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
	%
	
	100,0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Основное мероприятие №2 «Благоустройство дворовых территорий»

	
	Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Старомышастовского сельского поселения Динского района

	
	Задача: обеспечение повышение уровня благоустройства с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения Старомышаствоского сельского поселения Динского района

	2.2.1
	Целевой показатель: доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и протяженности проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве
	%
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Основное мероприятие №3 «Благоустройство индивидуальных жилых домов»

	
	Цель: Повышение качества и комфорта среды на территории Старомышастовского сельского поселения Динского района

	
	Задача: Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Динского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Старомышастовского сельского поселения Динского района

	2.3.1
	Целевой показатель: доля благоустроенных индивидуальных жилых домов к общему количеству индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве
	%
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Основное мероприятие №4 «Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	
	Цель: Повышение качества и комфорта среды на территории Старомышаствоского сельского поселения Динского района

	
	Задача: Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Динского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Старомышастовского сельского поселения Динского района

	2.4.1
	Целевой показатель: доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к общему количеству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве
	%
	
	0
	0
	0
	0
	0



Глава Старомышастовского
сельского поселения                                                                                                                                                        С. Н. Долженко




















Приложение № 2 
к муниципальной программе
Старомышастовского сельского поселения
«Формирование современной
городской среды на 2020-2024»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» на 2020-2024 годы»
	[bookmark: _Hlk5174468]№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования*
всего
(тыс. руб.)
	в том числе по годам
	Непосредственный 
результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы 
(к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)

	
	
	
	
	2020
год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	


2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие №1 - Благоустройство общественных территорий
	Всего
	450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	количество благоустроенных общественных территорий 
2020 год – 1 ед.
2021 год – 0 ед.
2022год – 0 ед.
2023 год – 0 ед.
2024 год – 0 ед.
	администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	00,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	00,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	450,0
	450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2
	Основное мероприятие №2 - Благоустройство дворовых территорий
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	количество благоустроенных дворовых территорий 
2020 год – 0 ед.
2021 год – 0 ед.
2022 год – 0 ед.
2023 год – 0 ед.
2024 год – 0 ед.
	администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3
	Основное мероприятие №3 - Благоустройство индивидуальных жилых домов
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	количество благоустроенных индивидуальных жилых домов
2020 год – 0 ед.
2021 год – 0 ед.
2022 год – 0 ед.
2023 год – 0 ед.
2024 год – 0 ед.
	администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4
	Основное мероприятие №4 - Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	количество благоустроенных объектов недвижимого имущества
2020 год – 0 ед.
2021 год – 0 ед.
2022 год – 0 ед.
2023 год – 0 ед.
2024 год – 0 ед.
	администрация Старомышаствоского сельского поселения Динского района

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Итого
	Всего
	450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


Глава Старомышастовского
сельского поселения                                                                                                                                                        С. Н. Долженко




Приложение № 3
к муниципальной программе
Старомышастовского сельского поселения
«Формирование современной
городской среды на 2020-2024»
  
[bookmark: P545]Адресный перечень
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»*


	N п/п
	Почтовый адрес многоквартирного дома с указанием населенного пункта
	Перечень работ
(минимальный/
дополнительный)
	Дата поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ
	Плановый период реализации работ по благоустройству (годы)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 
	
	
	



--------------------------------
<*> Адресный перечень подлежит корректировке с включением дворовых территорий, на которые были поданы соответствующие заявки от заинтересованных лиц, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период.

Глава Старомышастовского
сельского поселения                                                                                                                                                        С. Н. Долженко







[bookmark: _Hlk4759030]Приложение № 4
к муниципальной программе
Старомышастовское сельского поселения
«Формирование современной
городской среды на 2020-2024 годы»

Адресный перечень
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

	N п/п
	Наименование общественной территории
	Местоположение
	Дата проведения рейтингового голосования (при проведении голосования), дата протокола по итогам общественных обсуждений.
	Плановый период реализации работ по благоустройству (годы)

	1
	2
	3
	
	4

	1.
	Общественная территория 
	Динской район, станица Старомышастовская, улица Советская, 59 и прилегающие земельные участки 
	27.03.2020
26.02.2020
	2021 год.
2020 год - в случае образовавшейся экономии в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края будет подана заявка и пакет документов необходимых для участия в дополнительном отборе муниципальных образований Краснодарского края для предоставления в 2020 году субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края возникающих при реализации муниципальных программ направленных на реализацию благоустройства территорий городских округов, сельских поселений в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

	2.
	Сквер 70 – летия Победы
	Динской район, станица Старомышастовская, пересечение улиц Советской и Горького на северо- запад 130 м.
	26.02.2020
27.03.2020
	2021

	3.
	Детская площадка
	Динской район, станица Старомышастовская, район улицы Казачей
	26.02.2020
27.03.2020
	2021

	4.
	Детская площадка
	Динской район, станица Старомышастовская, пересечение улиц Орджоникидзе и Краснознаменная
	27.03.2020
	2021





[bookmark: _Hlk5174691]
Глава Старомышастовского
сельского поселения                                                                                                                                                      С. Н. Долженко





























Приложение № 5
к муниципальной программе
Старомышастовское сельского поселения
«Формирование современной
городской среды на 2020-2024 годы»



Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года


	№ п/п
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков
	Кадастровый номер земельного участка
	Собственник (пользователь)

	1 
	-
	-
	-

	
	
	
	


* В настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Старомышастовское сельского поселения отсутствуют. В случае появления таких объектов адресный перечень будет откорректирован

Глава Старомышастовского
сельского поселения                                                                                                                                                       С. Н. Долженко


[bookmark: _Hlk5174724][bookmark: _GoBack]Приложение № 6
к муниципальной программе
Старомышастовское сельского поселения
«Формирование современной 
городской среды на 2020-2024 годы»



Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, с заключением
по результатам инвентаризации соглашений с собственниками
(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего 
года реализации федерального проекта в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании 
правил благоустройства

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1.
	Инвентаризация территории улиц Старомышастовского сельского поселения Динского района
	
31 декабря 2023 года
	Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки

	2.
	Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве
	По результатам инвентаризации
	Соглашение о благоустройстве




Глава Старомышастовского
сельского поселения                                                                       С. Н. Долженко
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