АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021  г.                                            	                                         № 37

станица Старомышастовская

О внесении изменений в постановление администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 27.11.2018 года № 263 «Об утверждении муниципальной программы Старомышастовского сельского поселения Динского района

«Развитие дорожного хозяйства на 2019-2021 годы»

В соответствии  со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 1 сентября 2014 года №392 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Старомышастовского сельского поселения Динского района», Уставом администрации Старомышастовского сельского поселения, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 27.11.2018 года № 263 «Об утверждении  муниципальной программы Старомышастовского сельского   поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства   Старомышастовского сельского поселения на 2019-2021 годы».

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

3.   Общему отделу (Велигоцкая) разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации Старомышастовского сельского поселения.

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Старомышастовского

сельского поселения							           С.Н.Долженко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 10.02.2021г. №31

«О внесении изменений в постановление администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 27.11.2018 года № 263 «Об утверждении муниципальной программы Старомышастовского сельского поселения Динского района

«Развитие дорожного хозяйства на 2019-2021 годы»

Составитель проекта:

Заместитель главы,

начальник отдела ЖКХ и ТЭК

администрации Старомышастовского

сельского поселени							  Е. И.Копий

«___» ____________ 2021г.

Согласовано:

Начальник финансового

отдела администрации

Старомышастовского сельского поселения			 Е. В.Кашкарова

«___»___________2021 г.

Начальник общего отдела

администрации Старомышастовского

сельского поселения							 А. А. Велигоцкая

«___»___________2021 г.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 10.02.2021г. № 31 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Старомышастовского сельского поселения Динского района

«Развитие дорожного хозяйства на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Старомышастовского сельского поселения Динского района

«Развитие дорожного хозяйства на 2019-2021годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Старомышастовского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства на 2019-2021 годы» |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел ЖКХ и ТЭК администрации |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Отдел ЖКХ и ТЭК администрации |
| Участники муниципальной программы | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Сети автомобильных дорог»; Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Развитие дорожной сети Старомышастовского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |
| Задачи муниципальной программы | Ремонт и содержание дорог в Старомышастовском сельском поселении Динского района: -определение участков и объемов ремонта муниципальных дорог; - определение затрат на ремонт муниципальных дорог; - решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения; -увеличение пропускной способности дорог; - увеличение срока службы покрытия и работоспособности дорог, которая зависит от многочисленных факторов, в том числе и от прочности дорожного покрытия. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - ремонт дорог с грунтовым типом покрытия; -ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием; - содержание дорог общего пользования; -повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части; - паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог; -разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения; -ремонт внутриквартальных дорог и проездов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 63 487,1тыс. рублей, в том числе по годам: из средств местного бюджета– 21 401,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 7 742,6тыс. рублей 2020 год – 7 736,7тыс. рублей 2021 год – 5 922,2тыс. рублей из средств краевого бюджета – 42 085,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 23 129,2тыс. рублей 2020 год - 10 188,3тыс. рублей 2021 год – 8 768,1 тыс. рублей в том числе по подпрограммам муниципальной программы: объем финансирования подпрограмма «Сети автомобильных дорог» составит 61 123,1 тыс. рублей, в том числе по годам: из средств местного бюджета- 19 037,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 6 890,6тыс. рублей 2020 год –7 075,7тыс. рублей 2021 год –5 071,2тыс. рублей из средств краевого бюджет 42 085,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 23 129,2 тыс. рублей 2020 год - 10 188,3 тыс. рублей 2021 год - 8768,1тыс. рублей подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Старомышастовском сельском поселении» из средств местного бюджета составит 2 364,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 852,0 тыс. рублей 2020 год – 661 ,0 тыс. рублей 2021 год – 851 ,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района и Совет Старомышастовского сельского поселения Динского района |

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития Старомышастовского

сельского поселения Динского района

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Старомышастовского сельского поселения Динского района  и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог Старомышастовского сельского поселения  составляет 84,03км, из них с асфальто-бетонным типом покрытия – 24,39 (29,0%) км, дороги с гравийным покрытием – 50,37 (59,94%)км. Муниципальная дорожная сеть Старомышастовского сельского поселения  представлена 84 улицой, проездами и переулками.

Более 50,0 километров дорог, что составляет 59,3% от общей протяженности дорог местного значения, требуют ремонта. Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157 межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV — V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство дорог не ремонтировалось более 10 лет, что превышает межремонтные сроки в 2-3 раза. Фактически в соответствии с требованиями того же приказа необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10-12 лет.

Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее  одной автомобильной дороги в год.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Старомышастовского сельского поселения  и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин,  работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог явно недостаточно для поддержания их в нормативном состоянии.

В Старомышастовском сельском поселении имеются внутриквартальные дороги и проезды, тротуары. Длительное время на их содержание и ремонт средства не выделялись, поэтому состояние многих из них неудовлетворительное. Учитывая большую загруженность проездов припаркованным автомобильным транспортом и в связи с этим большим объемом ручного труда необходимо объем финансирования этих работ определять по той же методике, что и для дорог общего пользования. Межремонтный срок проведения ремонта внутриквартальных дорог и проездов, а также тротуаров составляет около5-8 лет. Для поддержания их в нормативном состоянии ежегодно необходимо ремонтировать не менее 1,3-1,5 километра.

Подводя итог, следует отметить, что для финансирования дорожного хозяйства необходимо в бюджете поселения предусматривать ежегодно не менее 4 миллионов рублей.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства Старомышастовскому сельскому поселению  требуются значительные средства, которыми в настоящее время оно не располагает. Формирование муниципального Дорожного фонда с января 2019 года не решит вопрос финансирования дорожного хозяйства в полном объеме.

Для выполнения мероприятий по развитию дорожной сети необходимо привлечение средств краевого, районного  бюджетов и внебюджетных средств. Средства Дорожного фонда предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее загруженных автомобильных дорог.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

1. Улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

2.Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими к 2021 году. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Задачи Программы:

-Ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;

-Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;

- Содержание дорог общего пользования;

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части;

- Ремонт тротуаров;

- Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;

- Ремонт внутриквартальных дорог и проездов.

Условиями достижения целей Программы является так же решение следующих задач:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;

-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.

Предусматривается реализация таких мероприятий, как:

-продолжение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

-совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

-Подпрограмма «Сети автомобильных дорог» направление на  ремонт дорог с грунтовым типом покрытия, на ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, содержание дорог общего пользования, ремонт и строительство тротуаров;

-Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».

Подпрограмма направлена на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения в Старомышастовском сельском поселении, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с привлечением средств краевого бюджета.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 63 487,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

из средств местного бюджета–21 401,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год –7 742,6 тыс. рублей;

2020 год –7 736,7 тыс. рублей;

2021 год –5 922,2 тыс. рублей,

из средств краевого бюджета – 42 086,6 тыс. руб. в том числе по годам:

2019 год- 23 129,2тыс. руб.

2020 год- 10 188,3тыс. руб.

2021 год- 8 768,1 тыс. руб.

в том числе по подпрограммам муниципальной программы:

объем финансирования подпрограммы «Сети автомобильных дорог»  составит 61 123,1 тыс. рублей, в том числе по годам

из средств местного бюджета – 19 037,5 тыс. рублей

2019 год –6 890,6 тыс. рублей;

2020 год –7 075,7 тыс. рублей;

2021 год –5 071,2 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета – 42 085,6 тыс. рублей

в том числе по годам:

2019 год-  23 129,2 тыс. руб.

2020год – 10 188,3 тыс.руб.

2021 год-  8768,1 тыс.руб.

объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» из средств местного бюджета составит 2 364,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –852,0 тыс. рублей;

2020 год –661,0 тыс. рублей;

2021 год –851,0 тыс. рублей;

5. Перечень основных мероприятий целевых  муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на 2019-2021 годы»

| N п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | Всего тыс. руб. в т.ч.: местный бюджет краевой бюджет | 27 869,8 4 740,6 23 129,2 |  | 4 129,9 4 129,9 0,0 |  | 11 242,6 2 474,5 8 768,1 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева от ул. Красной до р. Кочеты в ст. Старомышастовской Динского района Краснодарского края" Ремонт автомобильной дороги по ул. Красной от ул. Советской до ул. Краснознаменной в ст. Старомышастовской Динского района Краснодарского края" | местный бюджет краевой бюджет местный бюджет краевой бюджет | 1 740,9 23 129,2 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 660,0 8768,1 |  |
| 1.2 | Ремонт примыкания дороги по ул.Орджоникидзе ул. Садовой | местный бюджет | 142,0 0,0 |  | 0,0 382,0 |  | 0,0 0,0 |  |
| 1.3 | Ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении: |  | х |  | х |  | х |  |
|  | ул.Краснознаменная (от ул.Красной до ул.Олимпийской) | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ул. 40 лет Победы | м/бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4 | Ремонт дороги в гравийном исполнении по ул. Карла Маркса, ул. Новая, ул. Новая Жизнь, ул. Советская, х .Новый, ул. Шпак, ул.Кирова, ул.Кооперативная, ул.Садовая | местный бюджет | 800,0 |  | 558,4 |  | 0,0 |  |
| 1.5 | Ремонт дороги в гравийном исполнении по ул. Крупской ул. Фурманова, Ленина, Карла Маркса, Кооперативная | местный бюджет | 586,6 |  | 1 071,4 990,1 |  | 714,5 |  |
| 1.6 | Ямочный ремонт | м/ бюджет | 538,1 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |
| 1.7 | Гредирование | м/ бюджет | 200,0 |  | 403,0 |  | 300,0 |  |
| 1.8 | Приобретение ГПС, щебень | местный бюджет | 333,0 |  | 94,0 |  | 100,0 |  |
| 1.9 | ПСД на ремонт ул. Оржоникидзе, ул. Карла Маркса, диагностика автомобильных дорог, включенных ПКРТИ КК, корректировка ПОДД , ПСД ул. Красная,ул.Крупская, сметная документация ул. Крупской, Чапаева, Краснознаменная. | местный бюджет | 400,0 |  | 146,0 |  | 200,0 |  |
|  | Корректировка ПСД ул. Красной, строительный контроль | местный бюджет | 0,0 |  | 85,0 |  | 100,0 |  |
| 2. | Ремонт и содержание тротуаров: | Всего тыс.руб: краевой бюджет местный бюджет | 2 150,0 2 150,0 |  | 13134,1 10 188,3 2 945,8 |  | 2 596,7 2 596,7 |  |
| 2.1 | Ремонт тротуаров по улицам: | местный бюджет | х |  | х |  | х |  |
|  | ул. Карла Маркса, Краснознаменная Пушкина, Крупской | местный бюджет | 1 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ул. Садовая (от ул. Шевченко до ул. Северной) | Краевой бюджет местный бюджет | 0,0 0,0 |  | 10 188,3 628,0 |  | 0,0 0,0 |  |
|  | ул. Карла Маркса ул. Первомайская | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 850,0 1 000,0 |  |
|  | ул. Чапаева, Карла Маркса, Пушкина, Оржоникидзе | местный бюджет | 0,0 |  | 2 217,8 |  | 0,0 500,0 |  |
| 2.2 | ПСД на ремонт тротуаров, строительный контроль. | местный бюджет | 350,0 |  | 100,0 |  | 246,7 |  |
|  | Итого: | тыс. руб. | 30 019,8 |  | 17 264,0 |  | 13 839,3 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | -Установка дорожных знаков на территории поселения; -Разметка проезжей части,; -Обустройство дорожными ограждениями аварийно-опасных участков дорог. | тыс. руб. | 300,0 350,0 100,0 |  | 0,0 561,0 0,0 |  | 100,0 550,0 100,0 |  |
| 2. | Приобретение информационного материала для организации в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения. | тыс. руб. | 2,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  |
| 3. | Приобретение против гололёдных реагентов. | тыс. руб. | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Итого: | тыс. руб. | 852,0 |  | 661,0 |  | 851,0 |  |
|  | Всего по программе: | тыс. руб. | 30871,8 |  | 17925,0 |  | 14690,3 |  |

6. Механизм реализации муниципальной программы,

включающий, в том числе, методику оценки эффективности муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы - Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов реализации соответствующих мероприятий подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

формирует и утверждает сетевой план-график реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы в целом;

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы направляет в финансовый отдел администрации Старомышастовского сельского поселения доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы.

Ежеквартально, до 25 го числа, следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), координатор муниципальной программы представляет в финансовый отдел администрации Старомышастовского сельского поселения отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной программы в разрезе мероприятий. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также путем предоставления субсидий администрации Старомышастовского сельского поселения.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий администрации Старомышастовского сельского поселения устанавливается постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы,

начальник отдела ЖКХ и ТЭК	                                                  Е. И. Копий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Старомышастовского сельского

поселения Динского района

«Развитие дорожного хозяйства»

Подпрограмма

«Сети автомобильных дорог»

Паспорт
подпрограммы «Сети автомобильных дорог»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма ««Сети автомобильных дорог» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района |
| Цели и задачи подпрограммы | цель улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования подпрограммы «Сети автомобильных дорог» составит 61 123,1тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета 19 037,5 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год – 6 890,6 тыс. рублей 2020 год – 7 075 ,7 тыс. рублей 2021 год – 5 071,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета 42 085,6 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год – 23 129,2 тыс. рублей 2020 год – 10 188,3 тыс. рублей 2021 год – 8 768,1 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района и Совет Старомышастовского сельского поселения Динского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблемами является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения. В настоящее время существует ряд проблем, основные из них:

-низкое качество дорожного покрытия;

-своевременное и надлежащее качество уборки дорог в зимнее время года;

- значительная степень износа автомобильных дорог;

-недостаточная освещенность дорог;

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы «Сети автомобильных дорог» является улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для достижения этой цели программой необходимо обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2021 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

(тыс.рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансирования, всего | в том числе по годам |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г | 2020 г |  | 2021 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | Итого: местный бюджет краевой бюджет |  | 43 242,3 11 345,0 31 897,3 | 27 869,8 4 740,6 23129,2 | 4 129,9 4 129,9 0,0 |  | 11 242,6 2 474,5 8 768,1 | Улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог | Администрация Старомышасттовского сельского поселения Динского района |  |
| 1.1 | - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева от ул. Красной до р. Кочеты в ст. Старомышастовской Динского района Краснодарского края - Ремонт автомобильной дороги по ул. Красной от ул. Советской до ул. Краснознаменной в ст. Старомышастовской Динского района Краснодарского края | местный бюджет краевой бюджет местный бюджет краевой бюджет |  | 1 740,9 23 129,2 660,0 8768,1 | 1 740,9 23 129,2 | 0.0 0,0 |  | 0,0 0,0 660,0 8 768,1 |  |  |  |
| 1.2 | - ремонт примыкания дороги по ул. Орджоникидзе - ул. Садовая | местный бюджет |  | 142,0 382,0 | 142,0 | 0,0 382,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | - ремонт дороги в асфальтобетонном исполнении: |  |  | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | ул.Краснознаменная (от ул.Красной до ул.Олимпийской) | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | ул. 40 лет Победы | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | - ремонт дороги в гравийном исполнении по ул. Карла Маркса, ул. Новая, ул. Новая Жизнь, ул.Советская, х.Новый, ул. Шпак, ул.Кирова, ул.Кооперативная, ул.Садовая | местный бюджет |  | 1 358,4 | 800,0 | 558,4 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.5 | -ремонт дороги в гравийном исполнении по ул.Крупской ул. Фурманова ул. Карла Маркса, Крупской, Кооперативная | местный бюджет | 586,6 1 071,4 990,1 714,5 |  | 586,6 |  | 0,0 1 071,4 990,1 | 714,5 |  |  |  |
| 1.6 | - ямочный ремонт | местный бюджет | 1338,1 |  | 538,1 |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| 1.7 | - грейдирование | местный бюджет | 903,0 |  | 200,0 |  | 403,0 | 300,0 |  |  |  |
| 1.8 | -приобретение ГПС, щебня для ремонта дорог в гравийном исполнении | местный бюджет |  | 527,0 | 333,0 | 94,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.9 | - ПСД на ремонт дорог ул. Оржоникидзе, ул.Карла Маркса, диагностика автомобильных дорог, включенных ПКРТИ КК, корректировка ПСД ул.Крупская, сметная документация ул.Крупской, Чапаева, Красная, Краснознаменная, ПОДД | местный бюджет |  | 746,0 | 400,0 | 146,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Корректировка ПСД ул. Красной, строительный контроль | местный бюджет |  | 185,0 | 0,0 | 85,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2. | Ремонт и содержание тротуаров: | местный бюджет краевой бюджет |  | 7 692,5 10 188,3 | 2 150,0 0,0 | 2 945,8 10 188,3 |  | 2 596,7 0,0 | Ремонт тротуара | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района |  |
| 2.1 | - ремонт тротуаров по улицам: |  |  | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | ул. Карла Маркса, Краснознаменная, Пушкина, Крупской | местный бюджет |  | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | ул. Садовая (от ул .Шевченко до ул.Северной) | местный бюджет краевой бюджет |  | 628,0 10 188,3 | 0,0 | 628,0 10 188,3 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | ул. Карла Маркса ул. Первомайская | местный бюджет |  | 1 000,0 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 850,0 1 000,0 |  |  |  |
|  | ул. Чапаева, Карла Маркса, Пушкина, Оржоникидзе | местный бюджет |  | 2 217,8 500,0 | 0,0 | 2 217,8 |  | 500,0 |  |  |  |
| 2.2 | - ПСД на ремонт тротуаров, строительный контроль | местный бюджет |  | 547,7 | 350,0 | 100,0 |  | 246,7 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 61 123,1 |  | 30 019,8 | 17 264,0 |  | 13 839,3 |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 61 123,1 тыс. рублей:

из средств местного бюджета – 19 037,5 в том числе по годам:

2019 год –6 890,6 тыс. рублей

2020 год –7 075,7 тыс. рублей

2021 год –5 071,2 тыс. рублей

из средств краевого бюджета – 42 085,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год -  23 129,2 тыс. рублей

2020 год – 10 188,3 тыс. рублей

2021 год-   8 768,1 тыс. рублей

Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет расходов на проведение мероприятия подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

1. Улучшить техническое и эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного значения, увеличить пропускную способность дорог.

2. Увеличить срок службы покрытия и работоспособности, которая зависит от многочисленных факторов, в том числе и от прочности дорожных покрытий.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Основными критериями выполнения подпрограммы является количество проведенных мероприятий направленных на содержание автомобильных дорог поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, гредирование, ямочный ремонт, услуги по выполнению содержания и ремонта автомобильных дорог. | шт. | 22 | 20 | 18 |
| 2. | Ремонт тротуаров | шт. | 4 | 3 | 2 |

7. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор - Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района.

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с установленным порядком осуществляет Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района.

Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, координатор подпрограммы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Старомышастовского сельского поселения за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам выполнения подпрограммы координатор подпрограммы представляет главе администрации Старомышастовского сельского поселения  доклад о результатах выполнения подпрограммы за истекший год и весь период реализации подпрограммы, включая оценку достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей.

Заместитель главы,

начальник отдела ЖКХ и ТЭК                                                    Е. И.Копий

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе Старомышастовского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения»

Паспорт
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»(далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района |
| Цели и задачи подпрограммы | повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов. Сокращение дорожно-транспортных происшествий. |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Старомышастовском сельском поселении» из средств местного бюджета составит 2 364,0тыс. рублей, в том числе: 2019 год –852,0 тыс. рублей; 2020 год –661,0 тыс. рублей; 2021 год –851,0 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением подпрограммы | контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района и Совет Старомышастовского сельского поселения Динского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема опасности дорожного движения в Старомышастовском сельском поселении Динского района, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на пешеходов и препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 80 % всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Большое количество ДТП совершают водители, находившимися в состоянии опьянения, не имеющими права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

-постоянно возрастающая мобильность населения;

-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок  личным транспортом;

-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

-высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

-значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

-продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;

-низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

1.Социально-экономическая острота проблемы.

2. Межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

3. Необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

-формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

-реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:

-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка  показателей, а также мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП в 2019-2021 годах. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;

-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.

Сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2021 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

(тыс.рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | в том числе по годам |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г | 2020 г | 2021 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | -установка дорожных знаков на территории поселения; | местный бюджет | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | Дорожные знаки, разметка дорог в поселении, обустройство дорожными ограждениями | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динскогорайона |
|  | -разметка проезжей части; |  | 1 461,0 | 350,0 | 561,0 | 550,0 |  |  |
|  | -обустройство дорожными ограждениями аварийно-опасных участков дорог |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 2. | Приобретение информационного материала для организации в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | местный бюджет | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | Покупка стенда | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района |
| 3. | Очистка дорог от снега и обработка реагентами в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах сельского поселения. | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приобретение против гололедных реагентов | Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района |
|  | Итого: |  | 2 364,0 | 852,0 | 661,0 | 851,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 2 364,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –852,0 тыс. рублей

2020 год –661,0 тыс. рублей

2021 год –851,0 тыс. рублей

Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет расходов на проведение мероприятия подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

Решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

Решить проблемы обеспечения безопасности дорожного движения это  применение современных инженерных схем организации дорожного движения.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Основными критериями выполнения подпрограммы является количество проведенных мероприятий направленных на безопасность дорожного движения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | -установка дорожных знаков на территории Старомышастовского сельского поселения; -разметка проезжей части -обустройство дорожными ограждениями аварийно-опасных участков дорог | шт. км м. | 60 4,8 100 | 10 4,8 10 | 10 4,8 100 |
| 2. | Приобретение информационного материала для организации в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Очистка от снега и обработка реагентами дорожного покрытия в целях безопасности дорожного движения на дорогах сельского поселения. | час. | 24 | 24 | 24 |

7. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор - Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района.

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с установленным порядком осуществляет Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района. Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, координатор подпрограммы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Старомышастовского сельского поселения за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам выполнения подпрограммы координатор подпрограммы представляет главе администрации Старомышастовского сельского поселения  доклад о результатах выполнения подпрограммы за истекший год и весь период реализации подпрограммы, включая оценку достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей.

Заместитель главы,

начальник отдела ЖКХ и ТЭК                                                                                               Е.И. Копий

7. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Старомышастовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, уменьшение количества ДТП, увеличение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Решение проблем улично-дорожной сети в Старомышастовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ямочный ремонт |  | кв. м. |  | 3 | 432 |  | 567 | 560 |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт примыканий |  | кв. м. |  | 3 | 86 |  | 120 | - |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт дорог в гравийном исполнении |  | км. |  | 3 | 2,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Изготовление корректировка ПСД, технадзор, инструментальная диагностика |  | Шт. |  | 3 | 8 |  | 5 | 7 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие №5 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева от ул. Красная до реки. |  | км. |  | 3 | 1,121 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие № 6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная от ул. Советская до ул. Краснознаменная |  | км. |  | 3 | - |  | - | 0,765 |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие № 7 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Советская до ул.Чапаева |  | км. |  | 3 |  |  |  |  | 1,671 |  |
|  | Ремонт ул.Чапаева от ул. Крупской до ул. Красная |  | км |  | 3 | - |  |  |  |  | 0,5 |
|  | Ремонт ул.Краснознаменная от ул.Красная до ул.Олимпийская |  | км |  | 3 | - |  |  |  |  | 1,590 |
| 1.1.8 | Мероприятие № 8 Ремонт тротуаров |  | шт |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Улучшение безопасности дорожного движения в Старомышастовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Уменьшение количества ДТП, улучшение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Нанесение дорожной разметки | кв. м. |  | 3 |  |  | 2100 | 2300 | 2300 |  |  |
| 1.2.2 | Дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание | шт. |  | 3 |  |  | 30 | 25 | 25 |  |  |
| 1.2.3 | Установка искусственных неровностей | шт |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |

Заместитель главы

начальник отдела ЖКХ и ТЭК

Старомышастовское  сельского поселения								Е.И. Копий

Примечание:

* - если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

- если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

- если целевой показатель  рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».